药膳黑猪全产业链循环养殖四方合作方案

一、合作总则

（一）合作宗旨

以乡村振兴战略为指引，依托“一带一路”与金砖国际合作平台，整合四方优势资源，聚焦重庆城口县、河南南召县两大核心基地，以国内领先的循环养殖技术为核心，构建“育种—-养殖—加工—销售”全产业链体系，通过分散式养殖与创新运营模式，实现产业增效、农民增收、品牌出海的共赢目标，打造全国药膳黑猪产业标杆与乡村振兴示范项目。

（二）合作主体

- 城口县亿品农业发展有限公司（以下简称“城口亿品”）

- 河南亿城鹅业云科技有限公司（以下简称“河南亿城”）

- 金砖加农业发展（北京）有限公司（以下简称“金砖加农业”）

- 北京中农博后农业科学研究院（以下简称“中农博后研究院”）

（三）核心目标

- 总投资20亿元，建成年出栏60万头药膳黑猪的全产业链项目；

- 打造“一乡一镇一农场”标准化发展模式，带动两地及周边养殖户致富；

- 依托金砖国际平台，实现药膳黑猪产品出口，开拓国际市场；

- 建立差异化循环养殖技术体系，形成行业核心竞争力，降低养殖成本30%以上。

二、合作主体职责与分工

| 合作主体 | 核心职责 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 城口亿品 | 基地落地运营、本地资源整合 | 1. 重庆城口县基地选址、建设与运维；2. 整合本地养殖户、村集体及强村公司资源；3. 对接地方政策，争取产业扶持；4. 负责西南区域供应链搭建 |
| 河南亿城 | 数字化养殖赋能、区域运营 | 1. 河南南召县基地建设与运营；2. 开发物联网养殖管理系统，实现养殖全流程数字化；3. 提供养殖设备部署与技术运维服务；4. 覆盖华北、华东区域供应链 |
| 金砖加农业 | 国际渠道开拓、品牌推广 | 1. 依托金砖平台搭建国际销售网络，办理进出口合规手续；2. 打造全球品牌形象，开展国际市场推广；3. 对接海外采购商与分销渠道 |
| 中农博后研究院 | 核心技术研发、技术赋能 | 1. 药膳黑猪品种改良与培育；2. 循环农业技术研发（粪污资源化、药膳饲料配方等）；3. 养殖技术培训与全程指导；4. 技术迭代与升级维护 |

三、项目核心规划

（一）基地布局与建设

- 重庆城口县基地：建设育种中心1个、循环养殖示范园3个、加工配送中心1个，辐射西南地区，规划年出栏25万头；

- 河南南召县基地：建设规模化养殖基地5个、数字化管理中心1个、区域分拣中心1个，覆盖华北、华东市场，规划年出栏35万头；

- 养殖单元标准：每栋猪舍设计养殖规模200头，采用农村分散式布局，利用闲置土地资源，降低集中养殖风险与环保压力。

（二）全产业链架构

- 上游：建设专属育种基地，培育药膳黑猪优良品种；配套药膳饲料生产厂，利用循环农业技术实现饲料自给自足；

- 中游：推行“每栋200头”分散式养殖，由公司统一提供种苗、饲料、技术支持，养殖户按标准养殖，公司保底回收；

- 下游：建设现代化加工中心，开发冷鲜肉、预制菜、高端礼盒等系列产品；搭建“线上商城+线下门店+国际出口”三维销售网络，国内覆盖核心城市，国际依托金砖平台出口“一带一路”沿线国家。

（三）运营模式：村集体+公司+养殖户+强村公司

- 村集体：整合本村闲置场地、协调养殖户资源，监督养殖标准执行，享受集体经济分红；

- 公司（四方联合运营体）：统一规划、统一技术、统一采购、统一回收、统一销售，承担市场风险与运营成本；

- 养殖户：投入劳动力与养殖场地（或租赁公司提供场地），按标准养殖，获得保底收益+利润分红；

- 强村公司：负责区域养殖户统筹管理、物流配送、技术对接，助力村集体经济壮大。

（四）投资与资金规划

- 总投资：20亿元，资金来源为四方出资、银行专项贷款、政府产业扶持资金；

- 资金用途：基地建设（40%）、技术研发与设备采购（20%）、品牌推广与市场开拓（15%）、运营储备资金（15%）、养殖户补贴（10%）。

四、技术体系与核心优势

（一）核心技术

- 药膳黑猪品种改良：培育兼具营养价值与口感的专属品种，富含药膳成分，差异化竞争优势明显；

- 循环农业技术：实现“养殖废弃物—有机肥—农作物—药膳饲料—养殖”闭环，降低饲料成本与环保投入；

- 数字化养殖技术：通过物联网设备实时监测养殖环境，智能调控饲喂、通风、防疫，保障养殖标准化与安全性。

（二）核心优势

- 技术差异化：区别于传统大型猪企模式，以循环农业技术降低成本，药膳品种形成独特竞争力；

- 模式可复制：“一乡一镇一农场”+分散式养殖模式，适配农村资源现状，易推广、易落地；

- 平台赋能：依托金砖国际平台与“一带一路”倡议，打通国际销售渠道，市场空间广阔；

- 利益共享：创新利益联结机制，真正带动养殖户致富，获得地方政府与社会支持。

五、实施步骤

（一）筹备期（1-8个月）

- 成立四方联合决策委员会，明确决策机制与沟通流程；

- 完成两地基地选址、规划设计与土地流转；

- 中农博后研究院完成品种改良与技术方案制定；

- 河南亿城完成数字化养殖系统开发；

- 对接金融机构与政府部门，落实首期投资与政策支持。

（二）试点运营期（9-24个月）

- 完成两地试点基地建设与设备部署；

- 招募并培训首批养殖户500户，启动试点养殖，年出栏10万头；

- 搭建国内销售渠道，完成核心产品上市；

- 金砖加农业启动国际市场调研与渠道对接；

- 总结试点经验，优化技术与运营模式。

（三）规模化运营期（25-48个月）

- 扩大养殖规模，发展养殖户1500户以上，实现年出栏60万头目标；

- 完成两地加工中心与供应链体系建设；

- 全面开拓国内市场，线下门店覆盖核心城市，线上商城实现全国配送；

- 依托金砖平台实现产品批量出口，打开国际市场；

- 申报国家级农业产业化龙头企业，打造全国知名品牌。

六、利益分配与风险防控

（一）利益分配

- 养殖户收益：每头黑猪保底收益500元，年度产业链利润按出栏量占比分红；

- 村集体收益：按本村养殖户年度总出栏量每头提取10元，用于乡村公共事业；

- 四方合作体收益：扣除养殖户分红、村集体提成及运营成本后，按四方约定比例分配利润（具体比例另行签订补充协议）。

（二）风险防控

- 疫病风险：建立三级防疫体系，统一提供防疫物资，定期开展技术培训，制定应急处置方案；

- 市场风险：签订长期采购协议，拓展国内外多元市场，开发高附加值产品，对冲价格波动；

- 技术风险：中农博后研究院建立技术迭代机制，全程提供技术支持，确保技术稳定性；

- 合作风险：签订正式合作协议，明确各方权利义务，建立定期沟通与纠纷解决机制。

七、合作保障

- 组织保障：成立联合决策委员会与项目执行团队，统筹推进项目建设与运营；

- 政策保障：积极对接两地政府，争取乡村振兴、农业产业扶持、进出口退税等政策支持；

- 资金保障：四方按约定足额出资，对接金融机构争取专项贷款，确保资金足额到位；

- 技术保障：中农博后研究院组建专业技术团队，提供全程技术指导与研发支持；

- 市场保障：金砖加农业与国内知名渠道商、海外采购商建立战略合作，保障产品销售。

八、合作期限与续约

- 合作期限：10年，自四方签订正式合作协议之日起计算；

- 续约约定：合作期满前6个月，四方协商续约事宜，如无异议，自动续约5年。

九、附则

- 本方案未尽事宜，四方可另行签订补充协议，补充协议与本方案具有同等法律效力；

- 本方案经四方签字盖章后生效，一式八份，四方各执两份，具有同等法律效力；

- 因本方案产生的争议，四方应友好协商解决，协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

合作发起单位（盖章）：

- 城口县亿品农业发展有限公司

- 河南亿城鹅业云科技有限公司

- 金砖加农业发展（北京）有限公司

- 北京中农博后农业科学研究院

2025年11月18日